BITÁCORA DEL PROYECTO

ASISCAM PRO

Sistema de Control de Asistencia Docente con Reconocimiento Facial y Geolocalización

| Período relevado | 12 al 22 de septiembre de 2026 |
| --- | --- |
| Versión de la aplicación | 1.0.0 · Service Worker v12 |
| Commits analizados | 82 (rama main, último 824f417) |
| Responsable técnico | Diosmel Núñez (Diosmel84) |
| Fecha de emisión | 22 de septiembre de 2026 |
| Clasificación | Uso interno — Dirección |

# 1. Resumen ejecutivo

ASISCAM PRO es una aplicación web progresiva (PWA) que registra la asistencia del cuerpo docente mediante reconocimiento facial, prueba de vida y verificación de ubicación por GPS. El sistema funciona también sin conexión a Internet: los fichajes se guardan en el dispositivo y se sincronizan automáticamente cuando la red vuelve.

En once días de desarrollo intensivo (82 entregas de código) el proyecto pasó de una versión de respaldo a un producto con cuatro roles de usuario, auditoría completa, grilla de materias, semáforo de puntualidad, organización por turnos y soporte en tres idiomas.

### Indicadores clave

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Días con actividad de desarrollo | 10 de 11 días calendario |
| Entregas de código (commits) | 82 |
| Líneas de código propio (JS/HTML/CSS principal) | ≈ 11.500 |
| Tablas en la base de datos | 9 |
| Roles de usuario con permisos diferenciados | 4 |
| Idiomas soportados | 3 (español, inglés, portugués) |
| Pruebas y scripts de verificación automatizados | 9 |

### Estado general

Operativo: La funcionalidad principal está completa y en producción (Firebase Hosting).

Riesgo crítico: Existe una exposición de archivos de configuración sensibles en el sitio publicado; requiere acción inmediata (ver sección 7).

Riesgo medio: Seguridad de permisos reforzada solo del lado del navegador (etapa 1); falta la etapa del lado del servidor.

# 2. Cronología del desarrollo

Resumen diario elaborado a partir del historial de versiones (git log). Se agrupan las entregas por fecha y se destacan los hitos de mayor impacto.

| Fecha | Entregas | Hito | Detalle |
| --- | --- | --- | --- |
| 12/09 | 7 | Punto de partida y modo sin conexión | Respaldo completo del proyecto. Sincronización diferida offline-first: los fichajes se guardan localmente y se suben al recuperar la red. Service Worker para reconocimiento facial en modo avión. Primeras pruebas automatizadas y documentación en formato APA 7. |
| 13/09 | 5 | Orden del código y geocerca | Separación de la aplicación en HTML/CSS/JS según buenas prácticas. Corrección de la geocerca que no llegaba a los docentes y del bloqueo del fichaje cuando fallaban GPS y red a la vez. |
| 14/09 | 1 | Nueva identidad | Versión «ASISCAM PRO final»: logo e isotipo nuevos, paleta institucional, panel de administración en 7 pestañas y bloqueo por suscripción vencida. |
| 15/09 | 8 | Datos reales y geocerca con mapa | Campo Materia, edición de docentes y exportación a Excel. Mapa de geocerca con Leaflet/OpenStreetMap. Conexión al proyecto de base de datos definitivo con datos de producción y protección de credenciales. |
| 16/09 | 9 | Experiencia móvil | Diseño móvil tipo «bottom sheet», botones de 56 px y corrección de desplazamientos laterales. |
| 17/09 | 2 | Rediseño visual | Estilo blanco/negro, listado compacto de docentes y solución a las versiones viejas que quedaban en caché tras cada publicación. |
| 19/09 | 15 | Roles, materias y auditoría | Sistema de 4 roles (Docente, Secretaría, Rector, Programador) con permisos y auditoría. Grilla de materias por carrera/año/cuatrimestre con horario por día. La auditoría pasa a la base de datos central e incluye la ubicación real. |
| 20/09 | 19 | Seguridad antifraude y semáforo | Prueba de vida (anti-spoofing) con 10 gestos aleatorios y consignas por voz; se corrige la vulnerabilidad de fichar con una foto en otro celular. Detección de «salto imposible» de ubicación. RBAC etapa 1. Semáforo de puntualidad y nuevo Inicio del panel. |
| 21/09 | 9 | Precisión horaria | Uso explícito del huso horario de Argentina y reparación de fichajes con fecha desfasada. Corrección de falsos «fuera de rango» del GPS. Eventos con/sin perjuicio de funciones. Bloqueo de choques de horario. Selector de idioma. |
| 22/09 | 6 | Modo oscuro y turnos | Modo oscuro completo con detección automática. Traducción de materias y docentes. Sistema de turnos Mañana/Tarde/Noche con ventana de fichaje de 10 minutos antes de cada turno. |

Nota: el 18/09 no registra entregas de código.

# 3. Stack técnico

La aplicación es un sitio estático sin paso de compilación: se publica tal cual está en la carpeta del proyecto. Esto simplifica el mantenimiento y reduce dependencias externas.

| Capa | Tecnología | Uso en ASISCAM PRO |
| --- | --- | --- |
| Interfaz | HTML5, CSS3, JavaScript (ES2020), Bootstrap 5, Bootstrap Icons | Pantallas de login, fichaje y panel de administración |
| Biometría | face-api.js (modelos TinyFaceDetector, Landmark68, FaceRecognition) | Reconocimiento facial y prueba de vida en el navegador |
| Geolocalización | Geolocation API, Leaflet + OpenStreetMap | Geocerca del establecimiento y registro de ubicación |
| Base de datos | Supabase (PostgreSQL + API REST + RLS) | Docentes, asistencias, materias, auditoría, usuarios |
| Hosting | Firebase Hosting (principal) · Netlify (alternativo) | Publicación del sitio con reescritura SPA |
| Offline / PWA | Service Worker (caché v12), localStorage | Funcionamiento sin red y sincronización diferida |
| Reportes | SheetJS (xlsx), jsPDF, Chart.js | Exportación a Excel/PDF y estadísticas |
| Notificaciones | EmailJS | Recuperación de contraseña (desactivada hasta configurar) |
| Idiomas y temas | i18n propio (es/en/pt), theme.js | Traducción y modo claro/oscuro |
| Calidad | Node.js (tests y scripts de verificación) | Pruebas de sincronización, SW, RBAC, turnos |

Dependencias de desarrollo (package.json): docx 9.7 y pdf-lib 1.17, usadas solo para generar documentación. Comandos disponibles: deploy:firebase, deploy:netlify y test.

# 4. Funcionalidades

## Fichaje biométrico

Reconocimiento facial del docente directamente en el celular o tablet.

Prueba de vida con gestos al azar (girar e inclinar la cabeza, cerrar los ojos, etc.) y consignas por voz, que impide fichar con una foto o un video.

Validación de la geocerca: el fichaje solo es válido dentro del radio del establecimiento.

## Funcionamiento sin conexión

Fichaje en modo avión con GPS: se guarda en el dispositivo y se sincroniza al volver la red.

La ubicación y los registros de auditoría también se completan en diferido.

## Gestión académica

Alta, edición y baja de docentes con datos personales, de contacto y laborales.

Grilla de materias por carrera, año y cuatrimestre; materias anuales en ambos cuatrimestres.

Horario por día y turno automático (Mañana 06–12, Tarde 12–18, Noche 18–23).

Asignación de materias en cascada Carrera → Año y bloqueo de choques de horario.

## Control de asistencia

Semáforo de puntualidad (ventanas de 15, 30 y 60 minutos).

Panel «Docentes que deberían presentarse hoy» agrupado por turno con contador de presentes.

Licencias y eventos especiales con o sin perjuicio de funciones.

Calendario anual con estado de asistencia por materia y profesor.

## Administración y control

Cuatro roles con permisos diferenciados: Docente, Secretaría, Rector y Programador.

Auditoría de cada acción con usuario, fecha, hora y ubicación real; detección de saltos de ubicación imposibles.

Reportes y exportación a Excel y PDF.

Bloqueo automático por suscripción vencida (vigente hasta el 31/12/2026).

## Experiencia de uso

Diseño adaptado a celulares, modo oscuro automático y selector de idioma (ES/EN/PT).

Actualización automática de la aplicación tras cada publicación.

# 5. Infraestructura: Firebase y base de datos

Firebase se utiliza exclusivamente como servicio de hosting. Los datos de la institución no se guardan en Firebase (no se usan Firestore, Realtime Database ni Firebase Auth), sino en Supabase.

## 5.1 Firebase Hosting

| Elemento | Configuración |
| --- | --- |
| Proyecto | asistencia-docente-test-27800 (.firebaserc) |
| Carpeta publicada | Raíz del proyecto («.»), sin compilación |
| Reescrituras | Toda ruta → /index.html (aplicación de una sola página) |
| Cabeceras | Cache-Control: no-cache en /sw.js y /index.html para forzar actualizaciones |
| Exclusiones | firebase.json, .firebaserc, netlify.toml, package*.json, *.md, archivos ocultos, node_modules |
| Archivos publicados (último deploy) | 576 |

## 5.2 Base de datos Supabase

| Tabla | Contenido |
| --- | --- |
| docentes | Padrón docente, datos personales, laborales y descriptor facial |
| asistencias | Fichajes con fecha, hora, ubicación y estado |
| materias | Materias por carrera/año/cuatrimestre, horarios por día y turno |
| carreras | Catálogo de carreras (clave foránea protegida contra borrado en cascada) |
| usuarios | Usuarios de Secretaría, Rector y Programador (contraseñas con hash SHA-256) |
| auditoria_logs | Registro de acciones con usuario, momento y ubicación |
| app_data | Configuración general: criterios, geocerca, licencias, eventos |
| escuelas | Datos de la institución |
| suscripciones | Plan y vencimiento para el bloqueo por pago |

# 6. Problemas resueltos

| Problema | Impacto | Solución aplicada |
| --- | --- | --- |
| Fichaje con foto en otro celular | Suplantación de identidad | Prueba de vida con 10 gestos al azar, consignas por voz y control de tiempos |
| Fecha de fichaje desfasada | Asistencias registradas en el día equivocado | Huso horario de Argentina explícito y recálculo desde la marca de tiempo; reparación de registros históricos |
| Fichaje de otra franja validaba una clase | Presentes falsos | Validación por ventana de turno (caso real: clase 21:00 con fichaje 00:29) |
| Falsos «fuera de rango» del GPS | Docentes presentes rechazados | Ajuste del cálculo de geocerca |
| IP usada como ubicación en auditoría | Ubicaciones inexactas | Se prohíbe la IP como fuente y se detectan saltos imposibles |
| Borrado en cascada de materias | Pérdida de datos académicos | Claves foráneas en modo RESTRICT y script de respaldo |
| App pegada a una versión vieja | Correcciones que no llegaban | Versionado del Service Worker y cabeceras no-cache |
| Modo avión bloqueaba el fichaje | Imposibilidad de fichar sin red | Flujo offline-first con sincronización diferida |
| Registros de evento duplicados | Datos inconsistentes | Restricción UNIQUE aplicada y verificada |
| Contadores de Inicio incorrectos | Indicadores engañosos | Cálculo sobre docentes esperados en el día |
| Confirmaciones prematuras | Falsa sensación de guardado | Avisos solo tras confirmación real de la base de datos |
| Problemas de diseño móvil | Uso incómodo en celulares | Rediseño mobile-first, contraste en modo oscuro y banderas visibles |

# 7. Pendientes y recomendaciones

## 7.1 Crítico — atención inmediata

Archivos sensibles publicados en el sitio. El registro del último despliegue en Firebase indica que se publicaron archivos que no deberían ser públicos: config.secrets.js (hashes de contraseñas de roles), archivos .txt con credenciales de EmailJS y de la base de datos de prueba, scripts SQL, scripts de mantenimiento y documentación interna. Están excluidos del repositorio (.gitignore) pero no del hosting (firebase.json).

Acciones recomendadas:

Agregar a las exclusiones de firebase.json: *.txt, *.sql, config.secrets.js, scripts/, tests/, docs/, backups/, documentacion/ e imágenes de trabajo; volver a publicar.

Rotar las credenciales expuestas (contraseñas de EmailJS y de roles, claves de la base de prueba).

Reemplazar los hashes en el cliente por autenticación del lado del servidor (Supabase Auth).

Nota: este mismo documento se genera en docs/, carpeta que hoy también se publica.

## 7.2 Prioridad media

RBAC etapa 2: Trasladar los permisos por rol a políticas RLS de la base de datos; hoy se controlan en el navegador.

Recuperación de contraseña: Configurar EmailJS y volver a habilitar «¿Olvidaste tu contraseña?».

Proyecto Firebase: El proyecto de hosting conserva el nombre «test»; conviene un proyecto definitivo de producción.

Internacionalización: Completar la traducción de las pantallas restantes (hoy cubre el núcleo, materias y docentes).

Migración de turnos: Ejecutar migrarTurnosMaterias() sobre las materias cargadas antes del 22/09.

## 7.3 Mejora continua

Pruebas: Integrar tests y scripts de verificación en un proceso automático previo a cada publicación.

Mantenibilidad: script.js ronda las 7.000 líneas; se recomienda dividirlo por módulos funcionales.

Limpieza: Unificar los dos esquemas SQL duplicados (supabase-schema.sql y supabase_schema.sql) y retirar archivos de trabajo de la raíz.

Validación en campo: Pruebas de uso con docentes reales en distintos dispositivos y condiciones de red.

Multi-institución: El diseño actual atiende a una sola escuela; evaluar soporte multi-tenant si se escala.